INSTRUCTIVO – ANÁLISIS DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

El objetivo de esta herramienta es identificar cuáles son los distintos grupos de interés que podrían afectar o que serán afectados por el proyecto. Este documento es de uso reservado e interno del equipo de proyecto. En el documento de Formulación del proyecto se presentará un resumen con la información que se estime adecuada para comunicar. El modelo presentado es solo un ejemplo, el equipo de proyecto puede determinar cuáles son los datos que considera más efectivos analizar.

INTERESADO –Grupo o Persona	Identificar a cierta persona, o a un cargo específico (por ej. el auditor del organismo) o a un grupo, tanto interno como externo al organismo (por ejemplo, una ONG, un proveedor, algún organismo público, el sindicato, ciertos funcionarios, etc.)
Percepción del Interés	Establecer un criterio para evaluar la posición del involucrado sobre el proyecto. Por ejemplo, Apoya/Neutro/Se Opone…
Causas del interés	Indicar cuáles podrían ser las razones o causas para el interés ya identificado. Por ejemplo, Apoya porque le da xxxx beneficios, Neutro porque no considera que le afecte, Se Opone porque amenaza una posición de poder o su seguridad laboral. Estos valores de percepción podrían cambiar más adelante, si se logró cumplir alguna acción sobre el involucrado
Recursos y Poder	Establecer, para los que pueden apoyar, cuáles podrían ser recursos que podría ofrecer al proyecto o cuáles son los recursos que el proyecto precisa y el involucrado gestiona. Para los que se oponen, cuál es el poder para afectar al proyecto. Indicar también si el interesado tiene poder dado por su posición en la organización o si es un influenciador de otros interesados.
Etapa del proyecto	En caso de que no participe durante todo el proyecto, indicar en qué momento del proyecto se lo requiere. Por ejemplo, en el momento de diseñar el llamado a una licitación, se requiere de alguien de jurídica o de compras. En el momento de planificar la capacitación, se requiere de Recursos Humanos. Esta columna permite anticipar la participación del involucrado y comunicarle tempranamente que será requerido. Puede indicarse también un valor de tiempo (mes xxx, semestre xxx, etc.)
Rol / Responsabilidad	Esta columna intenta identificar cuál es el tipo de aporte del involucrado para el proyecto. Por ejemplo, el grupo de Seguridad será el que valide y firme la entrega de un test de seguridad de una aplicación. El área de Compras será el que defina el tipo de compra de acuerdo a las normativas legales. Es importante definir esta columna porque es los interesados necesitan saber qué se espera de ellos.
Acciones	Esta columna es muy importante. El equipo de proyecto, probablemente con apoyo del Patrocinador y otros asesores, deberá identificar qué acciones habrá que tomar, tanto al inicio del proyecto como durante la ejecución o al cierre, de forma de poder gestionar a los involucrados, tanto para que apoyen al proyecto, como para protegernos de los que pueden poner trabas. / Algunos ejemplos, pero no los únicos, de acciones podría ser: / Apoyan Establecer reuniones periódicas para informar y mantener el interés / Invitarlo a participar del proyecto / Considerar incorporar al proyecto algún entregable del involucrado / Referenciarlo como un aliado, si ello contribuye a una mejor aceptación / Neutro Establecer reuniones periódicas para informar y detectar si hubo cambio de posición / Buscar beneficios que vuelquen su interés al grupo de los que apoyan / No apoyan Establecer reunión para conocer cuál es la razón de su posición / Buscar mecanismos de información y de involucramiento que puedan mejorar sus posición / Incorporarlo al equipo (participante crítico, permite considerar con anticipación factores a mejorar) / Considerar pasar algunas actividades a otra fase del proyecto para posponer el efecto negativo / Establecer una estrategia con el Patrocinador para contener o anular la influencia en el proyecto

Proyecto	[Nombre del proyecto]		Asunto	Análisis de interesados
Fecha	[dd/mm/aaaa]

Interesado – / grupo o persona	Percepción del Interés	Causas del Interés	Recursos y Poder	Momento del proyecto	Rol / Responsabilidad	Acciones