Objetivo e importancia del plan de comunicaciones:
Las comunicaciones permiten: / Identificar las expectativas de los interesados y su interés en el proyecto. / Establecer con ellos el alcance del proyecto (limitar las expectativas) / Detectar riesgos, restricciones y oportunidades beneficiosas al proyecto. / Comunicar logros y alertar sobre riesgos (gestionar la percepción) / Anticiparse a dificultades de aceptación del proyecto y actuar a tiempo. / Contribuir al reconocimiento del equipo del proyecto (Motivación) / Las comunicaciones deben agregar valor al proyecto. Por ello: / Deben ser planificadas, con un objetivo y un conjunto de actividades y recursos asignadas a ellas. / Deben ser adecuadas al público objetivo (seleccionar medios, frecuencia, tipo de mensajes) / Deben ser efectivas (lograr objetivos esperados) / Se debe disponer de recursos para llevarlas a cabo (presupuesto, personas, lugar) / Se deben considerar los riesgos de una mala comunicación / En la siguiente planilla se presenta una sugerencia de datos a completar para cada evento. El equipo de proyecto puede ajustar y agregar otros datos si lo desea		Descripción de la plantilla de plan de comunicaciones:
		Entregable o etapa del proyecto	El entregable o etapa del proyecto que requiere la comunicación. Por ejemplo, reparación de una oficina, inicio del proyecto.
		Actividad	Actividad o evento que se quiere realizar. Por ejemplo, campaña de marketing, presentar informe, una encuesta, etc.
		Objetivos a lograr	Fin que persigue la comunicación. Por ejemplo: difundir avance, avisar un riesgo
		Publico involucrado	Público al que se dirige la comunicación. Distintos públicos requieren distintas acciones en el plan
		Frecuencia / Fechas	Seleccionar el momento donde la comunicación es más efectiva, aún si implicar retrasarla. Si es una comunicación repetitiva acordar con los destinatarios la frecuencia de esta
		Medio de comunicación	Usar el o los medios que mejor se ajusten al público y objetivo de la comunicación, con un contenido acorde.
		Responsable de la comunicación	Persona del equipo, área de apoyo o recursos contratados para realizar la actividad
		Evaluación	Procedimiento e indicadores para poder verificar que la comunicación cumplió el objetivo deseado

.
Proyecto	[Nombre del proyecto]		Asunto	Plan de comunicaciones
Fecha	[dd/mm/aaaa]

#	Entregable o etapa	Actividad	Objetivos a lograr	Público involucrado	Frecuencia / fechas	Medio de comunicación	Responsable	Evaluación