Matriz de indicadores del proyecto

Este documento se utiliza para registrar los indicadores que el equipo de proyecto, el patrocinador y otros stakeholders definan para poder medir el grado de avance del proyecto, el cumplimiento parcial o final de los entregables (incluyendo el entregable del objetivo del proyecto) y eventualmente el impacto que el proyecto va teniendo en su entorno.

Nombre del indicador	Debe ser claro, entendible, explicar qué se quiere medir
Valor meta del indicador	Indica el resultado cuantitativo o cualitativo a lograr
Método de medición	Formula, procedimiento o protocolo estándar, norma a aplicar
Fuente de los datos	Sistema o elemento que provee la información a medir
Frecuencia de la medición	El momento y cantidad de veces a ser medido
Rango de aceptación	Establece el límite inferior y superior para considerar que el elemento medido se comporta de acuerdo con lo esperado. / Podría definirse varios rangos, generalmente asociados a los colores de un semáforo (verde, amarillo, rojo)
Responsable de la medición	La persona o área que mide el valor. Puede o no ser alguien del equipo de proyecto
Recursos necesarios para la medición	Costos asociados con las mediciones (compra o alquiler equipos, contratación de empresas o consultores, desarrollar o ajustar un software, etc.)
Riesgos asociados con la medición	Como insumos al plan de riesgos del proyecto, identificar posibles riesgos al momento de realizar las mediciones y calidad de valores medidos
Dependencia con otros indicadores	Eventualmente un indicador puede depender total o parcialmente de valores medidos en otros indicadores.

La cantidad de indicadores debe ser mínima. La suficiente para saber qué se espera lograr del proyecto, cómo se va logrando y eventualmente avisar frente a un riesgo de desvío en el cronograma o en el presupuesto.
A continuación, se presenta una lista a modo de ejemplo. El equipo de proyecto deberá adaptarla a la realidad de su proyecto o tomar alguna plantilla desarrollada por otros proyectos o por la Oficina de Gestión de Proyectos

Proyecto	[Nombre del proyecto]		Asunto	Matriz de definición de indicadores
Fecha	[dd/mm/aaaa]

Atributo del indicador	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 4
Nombre del indicador	Cantidad de cursos a los usuarios del sistema XXXX
Valor meta del indicador	3 cursos
Método de medición	Acta de fin de curso
Fuente de los datos	Gestión Humana entrega el acta al equipo
Frecuencia de la medición	Máximo 3 días de finalizado cada curso
Rango de aceptación	Evaluación del curso > a 3 de 5 puntos
Responsable de la medición	Gerente del proyecto
Recursos necesarios para la medición	Internos- sin costo
Riesgos asociados con la medición	Olvido de realizar la encuesta a fin del curso
Dependencia con otros indicadores	Solo se tiene en cuenta la evaluación para los que participaron > 70% de las clases

Monitoreo de los indicadores:

Utilizar el documento: ………………………………………………………………………………..

Ubicado en: ………………………………………………………………………………………………..