INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO 3.

Obra: 06/16: Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta 14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14-R3 CIRCUITO 3.

Empresa constructora: CIRCUITO VIAL TRES S.A.

(ESPINA – COPASA)

Fecha auditoría: 18/11/2021

Fecha informe:    30/12/2021

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz

Índice

1	Alcance	5

2	Criterios de Auditoría Ambiental	5

3	Contrapartes y Observadores	6

4	La Obra	6

4.1	Descripción general de la obra	6

4.2	Estado de avance de la obra	7

5	Tareas realizadas	8

6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	9

6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (05/03/2021)	9

6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	9

7	No Conformidades	9

8	Observaciones	10

9	Fortalezas	10

10	Oportunidades de Mejora	10

11	Confidencialidad del contenido	10

12	Lista de Distribución	10

13	Anexo I - Registro Fotográfico	11

13.1	Obrador INCOCI	11

13.2	Cantera Padrón 9526	11

13.3	Vista 1 - Frente de Obra	12

13.4	Vista 2 – Pasaje vía férrea	13

13.5	Obrador ESPINA	13

13.6	Frente de Obra Bypass – Puente Río Yí	14

Índice de Figuras

Figura 4-1 Ubicación de la obra.	7

Figura 5-1 Lugares de interés	8

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Obrador INCOCI	11

Foto 13.2-1 Cantera Padrón 9526	11

Foto 13.3-1 Vista 1 - Frente de Obra	12

Foto 13.4-1 Entorno zona planificación de voladura - Pasaje vía férrea	13

Foto 13.5-1 Obrador Espina	13

Foto 13.6-1 Vistas Frente de Obra Puente Río Yí	14

# Alcance

- El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.

- En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 17/2018, para la realización de las Auditorías Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de entregarlo al Director de Obra.

Observación:

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITG, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

- Reiteración de Observaciones de auditorías anteriores.

- Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.

- Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato.

- El DDO acordará con la empresa constructora un “Plan de Acción” para levantar las Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables.

- El “Plan de Acción” ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción del “Informe de Auditoría Ambiental”.

# Criterios de Auditoría Ambiental

Se utiliza en esta etapa toda la documentación disponible en las oficinas de DNV y en la propia obra. Para este caso particular, se utilizaron:

    - Manual de Gestión Ambiental de la DNV (mayo 1998).

    - Solicitud de Autorización Ambiental Previa – Estudio de Impacto Ambiental (mayo 2015)

    - Contrato (10/05/19)

    - Autorización Ambiental Previa: Ruta 6 – Accesos a Sarandí del Yí. (15/05/19)

    - PGA – Plan de Gestión Ambiental de CIRCUITO VIAL TRES S.A. (junio 2019)

    - PGA – Ruta 6 – Accesos a Sarandí del Yí (setiembre 2020)

    - Anexo 1 – Modificaciones al PGA-C de Ruta 6 “Accesos a Sarandí del Yí” (12/03/2021)

    - ITGA - Informe Trimestral de Gestión Ambiental (diciembre 2020 – agosto 2021)

# Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- Por la DNV-MTOP:

      - Director de Obra: Ing. José Luis Pérez

      - Asistente Dirección de Obra: Ing. Santiago Leites

- Por parte de la empresa contratista CIRCUITO VIAL TRES S.A.:

• Dirección de Obra: Ing. Javier Blanco

- Responsable de Calidad y Medioambiente: Arq. Karina De los Santos

• Técnico Control Ambiental: Florencia Testa

- Asistencia técnica de ICSEAZA: Ing. Javier Hernández.

- Dirección de Obra ESPINA: Arq. Gustavo Traversa.

- Contrapartes de los subcontratos:

•	Director de Obra INCOCI: Ing. Pedro Echeverrigaray

•	Encargada de Gestión Ambiental y Calidad INCOCI: Arq. Daniela Zacur.

# La Obra

## Descripción general de la obra

La obra auditada consiste específicamente en Bypass a la Ciudad de Sarandí del Yí.

Dicha obra implica un nuevo trazado de la Ruta 6, desde el arroyo Illescas hasta la intersección de las actuales rutas 6 y 14, al noreste de la ciudad de Sarandí del Yí.

La extensión lineal de la obra es 6,7 km e implica la construcción de nuevos tramos de ruta, adecuación de tramos existentes y la construcción de dos nuevos puentes.

La obra comprende los siguientes ítems:

- Puente sobre el arroyo Illescas, aguas arriba del puente existente.

- Puente sobre el arroyo Agua Sucia y el río Yí, el cual será un único puente y no puentes independientes como existe hoy día, inmediatamente aguas abajo del puente ferroviario.

- Nuevo trazado de la Ruta 6, desde los accesos al nuevo puente sobre el arroyo Illescas hasta la intersección de las actuales Ruta 6 y 14 al noreste de Sarandí del Yí.

- Empalme con la Ruta 14 en el departamento de Florida. En este se tiene, además, un cruce a desnivel con la vía férrea existente.

- Rotonda de empalme con la Ruta 14 al noreste de la localidad de Sarandí del Yí, en la actual intersección de esta ruta con la Ruta 6 existente.

Figura 4-1 Ubicación de la obra.

## Estado de avance de la obra

- Fecha de Inicio de los Trabajos: setiembre 2020

- Fecha de finalización: mayo 2022

- Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: no se dispone de esta información.

- Tareas que se estaban ejecutando durante la auditoría: movimiento de suelos, pilotaje y estructuras.

# Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- Obrador INCOCI (Lat. 33°21'55.93"S, Long. 55°35'51.52"O)

- Cantera Padrón 9526 (Lat. 33°21'46.37"S, Long. 55°36'5.20"O)

- Recorrido por tramo del Bypass Sarandí del Yí.

Vista 1 - Frente de Obra

Vista 2 – Entorno pasaje vía férrea donde se está planificando voladura.

- Obrador ESPINA (Lat. 33°20'47.26"S, Long. 55°36'28.00"O)

- Frente de Obra Puente Bypass – Arroyo Yí

Figura 5-1 Lugares de interés

# Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

## Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados (05/03/2021)

| Ref. | Descripción | Requisito |
| --- | --- | --- |
| 1 | En el PGA – Ruta 6 – Accesos a Sarandí del Yí (setiembre 2020) no se han incluido todos los aspectos ambientales considerados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado a DINAMA (mayo 2015) A modo de ejemplo haciendo referencia a ítems del EIA: 2.6.3.1.d Ruido - Indica comunicación del "cronograma de obra" a la población para advertir de esta molestia y su duración. 2.6.4.d Seguridad Vial -... educación vial (para estudiantes y funcionarios) e implementación de señalización en los cruces con las escuelas ubicadas en las rutas 6 y 14. Estas dos medidas concretas de mitigación (comunicar "cronograma de obra", y generar actividades de educación vial en las escuelas) no estarían explícitamente consideradas en el PGA ni en el Anexo al PGA fechado 12/03/21. | 8.1 Manual Ambiental de la DNV/98. |
| No Conformidad. |  |  |
| 1 | No se ha dispuesto un sistema para recuperar el agua del lavado de la hormigonera y asegurar su adecuada disposición final. | PGA CV3 – Ruta 6 – Accesos a Sarandí del Yí (setiembre 2020) |
| Logra Conformidad con los Criterios de la AA |  |  |

## Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No Aplica.

# No Conformidades

| Ref. | Descripción | Requisito |
| --- | --- | --- |
| 1 | En el PGA – Ruta 6 – Accesos a Sarandí del Yí (setiembre 2020) no se han incluido todos los aspectos ambientales considerados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado a DINAMA (mayo 2015) A modo de ejemplo haciendo referencia a ítems del EIA: 2.6.3.1.d Ruido - Indica comunicación del "cronograma de obra" a la población para advertir de esta molestia y su duración. 2.6.4.d Seguridad Vial - ... educación vial (para estudiantes y funcionarios) e implementación de señalización en los cruces con las escuelas ubicadas en las rutas 6 y 14. Estas dos medidas concretas de mitigación (comunicar "cronograma de obra", y generar actividades de educación vial en las escuelas) no estarían explícitamente consideradas en el PGA ni en el Anexo al PGA fechado 12/03/21. | 8.1 Manual Ambiental de la DNV/98. |

# Observaciones

Sin Observaciones.

# Fortalezas

Se destaca la disposición de responsables para asegurar el control y seguimiento de los requisitos ambientales tanto del Consorcio como de los subcontratos que participan en la obra.

# Oportunidades de Mejora

Asegurar sean implementados todos los compromisos para asegurar se cumplan los requisitos ambientales establecidos en la AAP.

# Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

# Lista de Distribución

- Copia para archivo de DICA & Asociados.

- Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).

# Anexo I - Registro Fotográfico

## Obrador INCOCI

Foto 13.1-1 Obrador INCOCI

## Cantera Padrón 9526

| Foto 13.2-1 Cantera Padrón 9526 |  |
| --- | --- |

## Vista 1 - Frente de Obra

Foto 13.3-1 Vista 1 - Frente de Obra

## Vista 2 – Pasaje vía férrea

Foto 13.4-1 Entorno zona planificación de voladura - Pasaje vía férrea

## Obrador ESPINA

| Foto 13.5-1 Obrador Espina |  |
| --- | --- |

## Frente de Obra Bypass – Puente Río Yí

Foto 13.6-1 Vistas Frente de Obra Puente Río Yí