INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: 16/17 – Rehabilitación de Ruta 7.

Tramo 377km500 – 392km730.

Empresa constructora: MELITER S.A.

Fecha auditoria: 25/05/2021

Fecha informe:    29/06/2021

Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz

Índice

1	Alcance	5

2	Criterios de Auditoría Ambiental	5

3	Contrapartes y Observadores	6

4	La Obra	6

4.1	Descripción general de la obra	6

4.2	Estado de avance de la obra	7

5	Tareas realizadas	7

6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores	8

6.1	Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados	8

6.2	Seguimiento de hallazgos AA – CVU	8

7	No Conformidades	8

8	Observaciones	8

9	Fortalezas	9

10	Oportunidades de Mejora	9

11	Confidencialidad del contenido	9

12	Lista de Distribución	9

13	Anexo I - Registro Fotográfico	10

13.1	No Conformidad 1	10

13.2	Corrección para la No Conformidad 1	10

13.3	No Conformidad 2	11

13.4	Corrección para la No Conformidad 2	11

13.5	Vistas del Obrador	12

13.6	Vistas del tramo del contrato	12

Índice de Figuras

Figura 4-1 Ubicación de la obra.	6

Figura 5-1 Lugares de interés de la obra.	7

Índice de Fotos

Foto 13.1-1 Tendido eléctrico sujeto a árboles del predio del obrador	10

Foto 13.2-1 Corrección para la No Conformidad 1	10

Foto 13.3-1 Restos de materiales en zona inundable.	11

Foto 13.4-1 Corrección para la NC2	11

Foto 13.5-1 Vistas del obrador	12

Foto 13.6-1 Vistas del tramo del contrato	12

# Alcance

- El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.

- En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 17/2018, para la realización de las Auditorías Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de entregarlo al Director de Obra.

Observación:

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITG, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No Conformidad:

- Reiteración de Observaciones de auditorías anteriores.

- Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.

- Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato.

- El DDO acordará con la empresa constructora un “Plan de Acción” para levantar las Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables.

- El “Plan de Acción” ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción del “Informe de Auditoría Ambiental”.

# Criterios de Auditoría Ambiental

Se utiliza toda la documentación disponible tanto en las oficinas de la DNV como en la propia obra. Para este caso en particular se utilizó:

    - Manual de Gestión Ambiental de la DNV (mayo 1998).

    - Resolución Ministerial (19/12/02) – Ampliación 3

    - PGA - Plan de Gestión Ambiental de MELITER S.A. (16/12/2020 – Ampliación 3)

    - ITGA - Informe Trimestrales de Gestión Ambiental (enero – marzo 2021)

# Contrapartes y Observadores

Acompañaron la auditoría ambiental:

- Por parte de la Dirección Nacional de Vialidad:

    - Director de obra: Ing. Laura Quirós.

- Por parte de la empresa contratista:

      - Prevencionista: Téc. Prev. Fabiana Flores.

      - Capataz: Pablo Estefan

# La Obra

## Descripción general de la obra

Las actividades corresponden a la ejecución de obras de Ensanche y Rehabilitación de la Ruta 7, Tramo: 377km500 – 392km730 (Ampliación 19/12/02), se corresponde con tramo 416km900 – 432km130 de Ruta 26.

Ensanche de firme, reciclado de pavimento, recarga con material granular, tratamiento bituminoso doble.

Figura 4-1 Ubicación de la obra.

## Estado de avance de la obra

- Fecha de inicio de los trabajos: enero 2021

- Fecha estimada de finalización: mayo 2021

- Referencia de avances a la fecha de esta auditoria: terminación de cabezales de alcantarillas y colocación de señales.

- Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoria: durante la auditoría ambiental no se estaban realizando actividades pues había terminado la jornada de trabajo.

# Tareas realizadas

La Auditoría Ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

    - Recorrido por el obrador (Lat. 32°23'21.30"S, Long. 54°21'7.22"O)

    - Recorrido por el tramo del contrato.

Figura 5-1 Lugares de interés de la obra.

# Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

## Seguimiento hallazgos AA - DICA & Asociados

| Ref. | Descripción | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Obs. 1 | Predios donde estuvieron ubicados los obradores de los Puentes Arroyo El Potrero y Arroyo Paso Real de Mansavillagra. No se ha descompactado el suelo ni se ha agregado suficiente suelo fértil para facilitar la revegetación. | Ítems. 7 y 11 PGA MELITER (05/07/19) |
| Logra conformidad con los criterios de auditoria. |  |  |
| Obs. 2 | Vta.3 (Lat. 32°32'54.46"S, Long. 54°34'29.45"O) Alcantarilla con agua estancada. | Ítems. 7 y 11 PGA MELITER (05/07/19) |
| Logra conformidad con los criterios de auditoria. |  |  |
| Obs. 3 | Acopios próximos a cruce de R26 y R7, zona urbana donde hay además instalaciones de esparcimiento de la localidad de Fray Marcos. | Ítem. 12 PGA MELITER (05/07/19) |
| Logra conformidad con los criterios de auditoria. |  |  |

Estas observaciones corresponden al tramo del contrato original y de las Ampliaciones 1 y 2.

Se constató durante el recorrido que no han quedado evidencias de estos desvíos

## Seguimiento de hallazgos AA – CVU

No aplica.

# No Conformidades

| Ref. | Descripción | Requisito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tendido eléctrico sujeto a árboles del predio del Obrador de MELITER. | 10.3 Manual Ambiental de la DNV 1998. |
| 2 | Vta. NC.1 (Lat. 32°22'41.22"S, Long. 54°19'42.26"O) Restos de material en zona inundable. | 9.8 Manual Ambiental de la DNV 1998. |

# Observaciones

Sin Observaciones.

# Fortalezas

Los involucrados de MELITER S.A. como en otras oportunidades han acompañado de forma proactiva el recorrido para compartir oportunidades de mejora y se han tomado acciones inmediatas para corregir los desvíos de la auditoría, se adjuntan fotos.

# Oportunidades de Mejora

Asegurar el seguimiento de los requisitos delegados a servicios subcontratados.

# Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

# Lista de Distribución

- Copia para archivo de DICA & Asociados.

- Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).

# Anexo I - Registro Fotográfico

## No Conformidad 1

| Foto 13.1-1 Tendido eléctrico sujeto a árboles del predio del obrador |  |
| --- | --- |

## Corrección para la No Conformidad 1

| Foto 13.2-1 Corrección para la No Conformidad 1 |  |
| --- | --- |

## No Conformidad 2

Foto 13.3-1 Restos de materiales en zona inundable.

## Corrección para la No Conformidad 2

Foto 13.4-1 Corrección para la NC2

## Vistas del Obrador

| Foto 13.5-1 Vistas del obrador |  |
| --- | --- |

## Vistas del tramo del contrato

| Foto 13.6-1 Vistas del tramo del contrato |  |
| --- | --- |