ANEXO X

# CRONOGRAMA DE GESTIONES

# PARA LA

# OBTENCIÓN DE UN PROYECTO LEGAL

# DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO

# PARA EL REALOJO “IDEARIO ARTIGUISTA” – ASENTAMIENTO CALLE “CIGLIUTTI”

# EN CIUDAD DE CANELONES

UNIDAD DE PROYECTOS

JUNTOS / PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIO HABITACIONAL

# CRONOGRAMA DE GESTIONES

# PARA LA OBTENCIÓN DE UN PROYECTO LEGAL

Se solicita elaborar un cronograma de las gestiones que se deben realizar para obtener el proyecto legal por parte de la Intendencia de Canelones. Esto implica la gestión ante todos los servicios competentes de acuerdo a las condiciones urbanas y el proyecto urbano arquitectónico propuesto.

Se indica aquí un listado (no estricto y aleatorio) de las instituciones y gestiones que se deben realizar para su obtención el cual puede ser modificado y/o ampliado en función del proyecto propuesto.

- OSE

- Informe de presión de la red de abastecimiento de agua potable existente.

- Proyecto de Red de Abastecimiento de Agua Potable.

- UTE

- Red de Media y Baja Tensión.

- Solicitud de Carga.

- DNB

- Asesoramiento primario sobre el conjunto habitacional propuesto.

- DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO

- Proyecto de fraccionamiento en Propiedad Horizontal.

- MINISTERIO DE AMBIENTE / DINAMA Y DINAGUA

- Estudio de suelo.

- Estudio de inundabilidad.

- Estudio de impacto ambiental.

- INTENDENCIA DE CANELONES

F.1.	CONSULTAS PREVIAS (TENTATIVAS)

Algunas consultas previas requeridas como indicativo que podrán ampliarse o modificarse según el proyecto urbano propuesto:

F.1.1.	PRIVADAS

- Informe geotécnico del suelo.

F.1.2.	DESARROLLO URBANO

- Consulta previa sobre proyecto urbano arquitectónico propuesto.

- Viabilidad de Emplazamiento.

- Consulta de extensión de redes de infraestructura urbana de responsabilidad departamental.

F.1.3.	PLANIFICACIÓN

- Alineaciones para suelo Urbano.

- Afectaciones.

- Información I en Régimen General de Suelo.

- Fraccionamiento, reparcelamiento, afectaciones.

- Ordenamiento Territorial previsto para la zona

- Sustentabilidad Ambiental de la Vivienda

F.1.4. VIALIDAD

- Asesoramiento para la construcción de pavimentos en fraccionamientos.

- Cota de rasante para permisos de construcción.

- Laboratorio de Suelos. Estudio de Suelos.

- Rebaje de cordón.

F.1.5.	DESARROLLO AMBIENTAL

- Proyectos de Red de Saneamiento público para la zona.

- Proyecto de obras sanitarias internas al predio para conjuntos habitacionales en contexto de vulnerabilidad socioeconómica.

- Gestión y reciclaje de los residuos en virtud del incremento proyectado de población en el predio.

- Estudio de Contaminación del suelo (si corresponde).

F.2. 	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

# F.2.1.	TRÁMITES REQUERIDOS:

Consultas, trámites, formularios, certificados, gráficos y cuadros requeridos para la obtención del permiso de construcción ante la Intendencia de Canelones, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Compendio Normativo: Ordenanza de la Edificación, Reglamentación de la Ordenanza de la Edificación, Ordenanza / Reglamentación del nuevo permiso de construcción; así como todas las normativas, decretos y gestiones vigentes a tales efectos.

# F.2.2.	MANUAL DE USO Y CONSERVACIÓN DE SISTEMA CONSTRUCTIVO NO TRADICIONAL

Corresponde para el caso de utilización de sistema constructivo no tradicional.